УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Совета Министров
Луганской Народной Республики
от 05 апреля 2016 года №157


ПРОГРАММА 
по ремонту и эксплуатационному содержанию искусственных сооружений и автомобильных дорог общего пользования
Луганской Народной Республики 
на II квартал 2016 года

Цель Программы

Целью Программы является:
сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования в соответствии с нормативными требованиями;
увеличение пропускной способности автомобильных дорог, улучшение условий движения автотранспорта;
создание условий для беспрерывного и безопасного движения транспортных средств на автомобильных дорогах;
организация и контроль содержания в надлежащем техническом состоянии автомобильных дорог; 
удовлетворение потребностей народного хозяйства и населения в усовершенствовании и рациональном развитии сети автомобильных дорог.

Задачи и мероприятия

Основной задачей Программы является:
реализация единой транспортной политики в дорожном хозяйстве и транспортном комплексе, осуществляемой Министерством инфраструктуры и транспорта Луганской Народной Республики, направленной на развитие и содержание сети автомобильных дорог в соответствии с действующим законодательством Луганской Народной Республики в рамках финансовых ресурсов; 
 развитие современной дорожной инфраструктуры, обеспечивающей безопасные и комфортные условия для пассажирских и грузовых перевозок;
 повышение транспортно-эксплуатационного состояния автодорог  общего  пользования  Республики;
 подготовка проектной документации для проведения ремонтно-восстановительных работ на мостах и путепроводах; 
 качество  транспортного  обслуживания населения Республики;
организация внутреннего контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, которые поступают на развитие и содержание сети автомобильных дорог.

Пути и способы решения проблемы

Для выполнения комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, а также организации и обеспечения безопасности дорожного движения необходима финансовая поддержка государства. 
Выполнение мероприятий по эксплуатационному содержанию автомобильных дорог общего пользования позволит улучшить эксплуатационные качества автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. 
Реализация мероприятий по эксплуатационному содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них предусматривает выполнение полного комплекса круглогодичных работ на всей сети автомобильных дорог  в соответствии с нормативными требованиями.
В рамках задачи, предусматривающей сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования за счет эксплуатационного содержания, приоритеты будут отдаваться участкам дорог, обслуживающих наибольшие транспортные потоки.
Период действия Программы рассчитан на II квартал 2016 года.

Объемы финансирования

Во II квартале 2016 года на ремонт и эксплуатационное содержание автомобильных дорог общего пользования, а также искусственных сооружений на них требуется 16,5 миллионов российских рублей.
Сведения об объеме средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, представлены в приложении №2.

Ожидаемые результаты, эффективность Программы

		Ожидаемыми результатами Программы являются: 
1. Сохранение  существующей дорожной сети Республики от  разрушений.
2. Содержание в должном техническом состоянии сети автомобильных дорог общего пользования, мостов и искусственных сооружений  Республики.
3. Увеличение пропускной способности основных маршрутов Республики.
4. Увеличение уровня безопасности для участников дорожного движения.
5. Создание условий для беспрерывного и безопасного движения транспорта на автомобильных дорогах общего пользования.



Приложения к Программе:
1) паспорт Программы по ремонту и эксплуатационному содержанию искусственных сооружений и автомобильных дорог общего пользования Луганской Народной Республики на II квартал 2016 года (Приложение №1);
2) план финансирования работ для реализации Программы по ремонту и эксплуатационному содержанию искусственных сооружений и автомобильных дорог общего пользования Луганской Народной Республики на II квартал 2016 года (Приложение №2).































  
	Приложение № 1
к Программе по ремонту и эксплуатационному
содержанию искусственных сооружений и 
автомобильных дорог  общего пользования
Луганской Народной Республики 
на II квартал 2016 года



ПАСПОРТ
Программы по ремонту и эксплуатационному содержанию искусственных сооружений и автомобильных дорог общего пользования  
Луганской Народной Республики на II квартал 2016 года

1. Государственный заказчик – Министерство инфраструктуры и транспорта Луганской Народной Республики. 
2. Руководитель Программы – Министр инфраструктуры и транспорта Луганской Народной Республики. 
3. Исполнитель Программы – Государственное унитарное предприятие Луганской Народной Республики «Луганский автодор» и прочие подрядчики.  
4. Срок выполнения – II квартал 2016 года . 
5. Прогнозные объемы и источник финансирования: 

	Источник финансирования
	Объем финансирования на 2016 год (тыс. рос. рублей)

	Государственный бюджет Луганской Народной Республики
	16 500,00



















Приложение № 2
к Программе по ремонту и эксплуатационному
содержанию искусственных сооружений и 
автомобильных дорог  общего пользования
Луганской Народной Республики 
на II квартал 2016 года




План финансирования работ для реализации 
Программы по ремонту и эксплуатационному содержанию искусственных сооружений  и  автомобильных дорог общего пользования  
Луганской Народной Республики 
на II квартал 2016 года


	Наименование мероприятий
	Потребность на II квартал 2016 года (тыс. рос. рублей)

	
	апрель
	май
	июнь
	Всего II квартал

	Ремонт и эксплуатационное содержание искусственных сооружений и автомобильных дорог общего пользования
	5500
	5500
	5500
	16 500,00
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