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УТВЕРЖДЕНА 


постановлением Совета Министров

Луганской Народной Республики

от  «11» апреля 2017 года  № 184/17
П Р О Г Р А М М А 
по ремонту и эксплуатационному содержанию искусственных сооружений  и  автомобильных дорог общего пользования  
Луганской Народной Республики 
на II квартал 2017 года
Цель  программы
Целью  программы  по ремонту и эксплуатационному содержанию искусственных сооружений и автомобильных дорог общего пользования Луганской Народной Республики на II квартал 2017 года (далее – Программа) является:

сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования в соответствии с  нормативными требованиями;

увеличение пропускной способности автомобильных дорог, улучшение условий движения автотранспорта;

создание условий для беспрерывного и безопасного движения транспортных средств на автомобильных дорогах;

организация и контроль содержания в надлежащем техническом состоянии автомобильных дорог; 
удовлетворение потребностей народного хозяйства и населения в усовершенствовании и рациональном развитии сети автомобильных дорог.

Задачи  и мероприятия
          Основными задачами  Программы  являются:
реализация единой транспортной политики в дорожном хозяйстве и транспортном комплексе, осуществляемой Министерством инфраструктуры транспорта Луганской Народной Республики, направленной на развитие и содержание сети автомобильных дорог в соответствии действующим законодательством Луганской Народной Республики  в рамках финансовых ресурсов; 

 обеспечение безопасных и комфортных условий для пассажирских и грузовых перевозок;

 повышение  транспортно-эксплуатационного  состояния  автодорог  общего  пользования  республики;
 качество  транспортного  обслуживания  населения  республики;
 организация внутреннего контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, которые поступают на развитие и содержание сети автомобильных дорог.

Пути  и способы  решения  проблемы
Для  выполнения  комплекса  работ  по  восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик  автомобильных  дорог,  а  также    организации  и  обеспечения  безопасности    дорожного движения  необходима  финансовая  поддержка  государства. 
Выполнение мероприятий по эксплуатационному содержанию автомобильных дорог общего пользования позволит улучшить эксплуатационные качества автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. 
Реализация мероприятий по эксплуатационному содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них предусматривает выполнение комплекса работ на всей сети автомобильных дорог  в соответствии с нормативными требованиями.
В рамках задачи, предусматривающей сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования за счет эксплуатационного содержания, приоритеты будут отдаваться участкам дорог, обслуживающих наибольшие транспортные потоки и требующие незамедлительного выполнения ямочного ремонта.
Период действия Программы рассчитан на II квартал 2017 года.

Объемы финансирования
Во  II квартале 2017 года на ремонт  и эксплуатационное содержание автомобильных дорог общего пользования,  а также  искусственных сооружений требуется 26,5 млн рос. рублей.
Сведения об объеме средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, представлены в приложении № 2.
В ходе реализации Программы в пределах выделенного финансирования  корректировке могут подлежать предлагаемые мероприятия и объемы их финансирования, представленные в приложении № 3.
Ожидаемые  результаты,  эффективность Программы



Ожидаемыми результатами Программы являются: 
1. Сохранение  существующей  дорожной  сети  Луганской Народной Республики  от  разрушений.

2. Содержание в должном техническом состоянии сети автомобильных дорог общего пользования, мостов и искусственных сооружений  Луганской Народной Республики.

3. Увеличение пропускной способности основных маршрутов Луганской Народной Республики.

4. Увеличение уровня безопасности для участников дорожного движения.

5. Создание условий для беспрерывного и безопасного движения транспорта на автомобильных дорогах общего пользования.
Приложение к Программе:
1) паспорт  Программы  по ремонту и эксплуатационному содержанию  искусственных сооружений и автомобильных дорог  общего пользования   Луганской Народной Республики на II квартал 2017 года (приложение № 1);
2) план финансирования работ для реализации Программы по ремонту и эксплуатационному содержанию  искусственных сооружений и автомобильных дорог  общего пользования   Луганской Народной Республики на II квартал 2017 года (приложение № 2);
3) мероприятия по проведению ремонтно-восстановительных работ на автомобильных дорогах общего пользования Луганской Народной Республики на II квартал 2017 года (приложение № 3).
Исполняющий обязанности
Министра Совета Министров

Луганской Народной Республики                                                      Н. И. Хоршева
	Приложение № 1

к программе по ремонту и эксплуатационному

содержанию искусственных сооружений и 

автомобильных дорог  общего пользования

Луганской Народной Республики 

на II квартал 2017 года


ПАСПОРТ
программы по ремонту и эксплуатационному содержанию искусственных сооружений  и  автомобильных дорог общего пользования  

Луганской Народной Республики на II квартал 2017 года
1. Государственный заказчик – Министерство  инфраструктуры  и транспорта Луганской Народной Республики. 
2. Руководитель программы - Министр  инфраструктуры  и транспорта   Луганской Народной Республики. 
3. Исполнитель программы –Государственное унитарное предприятие Луганской Народной Республики  «Луганский  автодор».  
4. Срок выполнения – II квартал 2017 года . 
5. Прогнозные объемы и источник финансирования: 
	Источник финансирования
	Объем финансирования на II квартал 2017 года (тыс. рос. руб.)

	Государственный бюджет Луганской Народной Республики
	26500


                                                         Приложение № 2
                                                         к программе по ремонту и эксплуатационному
                                                         содержанию искусственных сооружений и 

                                                         автомобильных дорог  общего пользования

                                                         Луганской Народной Республики 
             на II квартал 2017 года
План финансирования работ для реализации 

программы по ремонту и эксплуатационному содержанию искусственных сооружений  и  автомобильных дорог общего пользования  
Луганской Народной Республики 
на II квартал 2017 года

	Наименование мероприятий
	Потребность на II квартал 2017 года (тыс. рос. руб.)

	
	апрель
	май 
	июнь
	Всего II квартал

	Ремонт и эксплуатационное содержание искусственных сооружений и автомобильных дорог общего пользования
	8000
	9000
	9500
	26500


	Приложение № 3

к программе по ремонту и эксплуатационному

содержанию искусственных сооружений и

автомобильных дорог  общего пользования

Луганской Народной Республики

на II квартал 2017 года


МЕРОПРИЯТИЯ

по проведению ремонтно-восстановительных работ на автомобильных дорогах общего пользования 

Луганской Народной Республики во II квартале 2017 года
	№ п/п
	Наименование территории 
	Наименование автомобильной дороги, адрес работ
	Выделяемая сумма 

(тыс. рос. руб.)
	Ориенти-ровочный
объем ямочного ремонта (м ²)
	Потребность в асфальто-бетоне 
(тонн)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I. Ремонт дорожного покрытия (ямочный ремонт)

	1.
	Антрацитовский район
	М–03 Киев–Харьков–Должанский, 

км 800– км 812 (выборочно)
	200
	400
	48

	
	
	М–03 Киев–Харьков–Должанский, 

км 816–км 835 (выборочно)
	550
	1100
	132

	
	
	Н–21 Старобельск–Луганск–Красный Луч–Макеевка–Донецк, км 139–км 161 
	250
	500
	60

	
	
	Н–21 Старобельск–Луганск–Красный Луч–Макеевка–Донецк, км 161–км 181 (выборочно)
	1700
	3400
	408

	
	
	Т–13–03 Успенка–Антрацит, 

км 12–км 32 (выборочно)
	775
	1550
	186


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	Т–13–12 Краснодон–Антрацит, 

км 5 –км 79 (выборочно)
	850
	1700
	204

	
	Итого:
	
	4325
	8650
	1038

	2.
	Краснодонский район
	М–04 Знаменка–Луганск–Изварино,

 км 617–км 632 (выборочно)
	500
	1000
	120

	
	
	М–04 Знаменка–Луганск–Изварино, 

км 632–км 650, км 660–км 670 
ПП «Изварино» (проведение работ по благоустройству совместно с молодежными организациями и Минприроды ЛНР)
	1000
	2000
	240

	
	
	Т–13–12 Краснодон–Антрацит,
км 2+000–км 15+800 (выборочно)
	1000
	2000
	240

	
	
	Т–13–10 Лутугино–Краснодон, 
км 22+500–км 42+200 (выборочно)
	700
	1400
	168

	
	Итого:
	
	3200
	6400
	768

	3.

                                                                                
	Лутугинский район
	Н–21 Старобельск–Луганск–Красный Луч–Макеевка–Донецк,
км 111+339–км 139+130 (выборочно)
	800
	1600
	192

	
	
	Т–13–03 Успенка–Антрацит,
км 0–км 8 (выборочно)
	200
	400
	48

	
	
	Т–13–18 Белое–Лутугино, 

км 0–км 18+200 (выборочно)
	600
	1200
	144

	
	
	Т–13–10 Лутугино–Краснодон, 

км 0- км 19 (выборочно)
	700
	1400
	168

	
	
	О130607 (Н–21 Старобельск–Луганск–Красный Луч–Макеевка–Донецк)–Роскошное,  км 0–км 1+600 (выборочно)
	200
	400
	48


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	С130631 подъезд к Роскошному, 
км 0–км 1+200 (выборочно)
	300
	600
	72

	
	
	Т–13–20 Георгиевка–Ровеньки–(М-03), 
км 0–24+900 (выборочно)
	1000
	2000
	240

	
	
	О130611 Круглик–Шёлковая Протока с подъездом к Ореховке, 

км 0–км 14+700 (выборочно)
	400
	800
	96

	
	Итого:
	
	4200
	8400
	1008

	4
	Перевальский район
	М–04 Знаменка–Луганск–Изварино,

км 527+000– км 565+109 (выборочно)
	1600
	3200
	384

	
	
	Т–05–04 Красноармейск–Артемовск–Михайловка, км 125–км 165 (выборочно)
	1000
	2000
	240

	
	
	Т–13–19 Перевальск–Ивановка, 

км 0+000– км 9+100 (выборочно)
	300
	600
	72

	
	
	О131103 (М–04)–Чернухино, 
км 0+000–км 7+200  (выборочно)
	400
	800
	96

	
	Итого:
	
	3300
	6600
	792

	5.
	Свердловский район
	М–03 Киев–Харьков–Должанский, 

км 876–км 835  ПП «Должанский» (выборочно)
	1300
	2600
	312

	
	
	Т–13–05 Свердловск-Бирюково

км 0+000–км 23+600 (выборочно)
	1500
	3000
	360

	
	
	Т–13–12 Краснодон-Антрацит

км 15+800–км 23+400 (выборочно) Луганское направление
	500
	1000
	120

	
	Итого:
	
	3300
	6600
	792


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	6.
	Славяносербский  район
	Р–66 ПП «Демино–Александровка» –Сватово–Лисичанск–Луганск,
км 224+000–км 248+515 (выборочно)
	1500
	3000
	360

	
	
	Т–13–15 Райгородка–Славяносербск– Михайловка, 
км 21+518–км 52+900 (выборочно)
	900
	1800
	216

	
	
	Т–13–17 Подъезд к Кировску,
км 3–км 14 (выборочно)
	500
	1000
	120

	
	
	Н–21 Старобельск–Луганск–Красный Луч–Макеевка–Донецк, 

км 88–км 94 (выборочно)
	500
	1000
	120

	
	Итого:
	
	3400
	6800
	816

	
	ВСЕГО по ремонту дорожного покрытия:
	21725
	43450
	5214

	II. Прочие работы по эксплуатационному содержанию автомобильных дорог общего пользования

	
	
	Установка и замена поврежденных дорожных знаков, удаление дикорастущей поросли и аварийных  деревьев, уборка мусора на обочинах и в полосе отвода, разметка и другие работы
	4775
	
	

	
	ИТОГО по мероприятиям на II квартал 2017 года
	26500
	43450
	5214
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