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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Совета Министров
Луганской Народной Республики
от «13» октября 2017 года № 667/17
Программа
воспроизводства лесов Луганской Народной Республики
I. Общие положения

1.1. Программа разработана во исполнение п. 1 протокольных поручений Главы Луганской Народной Республики от 31.08.2017 
№ 4/10-2288 о восстановлении лесного фонда Луганской Народной Республики, повреждённого пожарами в 2017 году.

Программой предусмотрен комплекс мер, направленных на воспроизводство лесных насаждений Луганской Народной Республики.
II. Общая характеристика лесов на территории государственного лесного фонда Луганской Народной Республики

2.1. Площадь государственного лесного фонда государственных унитарных предприятий Луганской Народной Республики:

Государственное унитарное предприятие Луганской Народной Республики «Луганское лесоохотничье хозяйство» (далее – ГУП ЛНР «Луганское ЛОХ») – 28919 га;

Государственное унитарное предприятие Луганской Народной Республики «Ивановское лесоохотничье хозяйство» (далее – ГУП ЛНР «Ивановское ЛОХ») – 40207 га;

Государственное унитарное предприятие Луганской Народной Республики «Свердловское лесоохотничье хозяйство» (далее – ГУП ЛНР «Свердловское ЛОХ») – 24202 га.

Преобладающие насаждения составляют твердолиственные породы, количество насаждений хвойных пород незначительное.

2.2. Имеющегося в лесоохотничьих хозяйствах парка техники достаточно для выполнения запланированного объёма работ при условии проведения необходимых ремонтных работ.

2.3. Потребность в посадочном материале обеспечивается лесными питомниками лесоохотничьих хозяйств. В связи с низкой урожайностью желудя дуба черешчатого, большая часть желудя, а также семена абрикоса используются преимущественно для посева в питомниках для выращивания сеянцев, излишки высеваются на лесокультурных площадях.
2.4. Информация об структурных подразделениях Министерства природных ресурсов и экологической безопасности Луганской Народной Республики (далее – Минприроды ЛНР) и подведомственных предприятиях, принимающих непосредственное участие в выполнении данной Программы:
Управление развития лесного хозяйства Минприроды ЛНР;
ГУП ЛНР «Луганское ЛОХ:

Весёлогоровское лесничество


Красноярское лесничество


Луганское лесничество


Николаевское лесничество


Перевальское лесничество


Славяносербское лесничество

Стахановское лесничество
ГУП ЛНР «Ивановское ЛОХ»:


Антрацитовское лесничество


Дьяковское лесничество


Ивановское лесничество


Краснокутское лесничество


Успенское лесничество


Чернухинское лесничество


Щётовское лесничество

ГУП ЛНР «Свердловское ЛОХ»:


Краснодонское лесничество


Ореховское лесничество


Ровеньковское лесничество


Свердловское лесничество

III. Проектируемое воспроизводство лесов в 2017 – 2018 гг.
3.1. Проект воспроизводства лесов осенью 2017 года
	Лесоохотничье хозяйство
	Лесничества
	Площадь воспроиз-водства лесов
(га)
	Коли-чество посадо-чных мест (тыс. шт.)
	Посев в питом-никах (га)
	Потребность
 в ГСМ
(л)
	Зара-бот-ная плата 
(тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	дизе-льное топли-во
	бен-зин
	

	ГУП ЛНР «Луганское ЛОХ»
	Весёлогоровское
	 
	97,0
	0,66
	263
	150
	2,2

	
	Красноярское
	 
	
	
	
	
	

	
	Луганское
	 
	
	
	
	
	

	
	Николаевское
	 
	
	
	
	
	

	
	Перевальское
	22,0
	
	
	
	
	

	
	Славяносербское
	 
	
	
	
	
	

	
	Стахановское
	 
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	22,0
	97,0
	0,66
	263,0
	150,0
	2,2

	ГУП ЛНР «Ивановское ЛОХ»
	Антрацитовское
	 
	96,6
	0,60
	481
	58
	12,9

	
	Дьяковское
	 
	
	
	
	
	

	
	Ивановское
	5,0
	
	
	
	
	

	
	Краснокутское
	4,9
	
	
	
	
	

	
	Успенское
	8,0
	
	
	
	
	

	
	Чернухинское
	 
	
	
	
	
	

	
	Щётовское
	 
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	17,9
	96,6
	0,60
	481,0
	58,0
	12,9

	ГУП ЛНР «Свердловское ЛОХ»
	Краснодонское
	2,0
	75,0
	0,47
	824
	50
	11,4

	
	Ореховское
	11,3
	
	
	
	
	

	
	Ровеньковское
	5,2
	
	
	
	
	

	
	Свердловское
	4,0
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	22,5
	75,0
	0,47
	824,0
	50,0
	11,4

	ИТОГО:
	62,4
	268,6
	1,73
	1568,0
	258,0
	26,5


3.2. Проект воспроизводства лесов весной 2018 года
	Лесоохотничье хозяйство
	Лесничества
	Площадь воспроиз-водства лесов 

(га)
	Коли-чество посадо-чных мест (тыс. шт.)
	Посев в питом-никах (га)
	Потребность 
в ГСМ
(л)
	Зара-бот-ная плата 
(тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	дизе-льное топли-во
	бен-зин
	

	ГУП ЛНР «Луганское ЛОХ»
	Весёлогоровское
	 
	60,0
	0,35
	230
	150
	2,0

	
	Красноярское
	2,0
	
	
	
	
	

	
	Луганское
	2,0
	
	
	
	
	

	
	Николаевское
	2,0
	
	
	
	
	

	
	Перевальское
	2,0
	
	
	
	
	

	
	Славяносербское
	 
	
	
	
	
	

	
	Стахановское
	2,0
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	10,0
	60,0
	0,35
	230,0
	150,0
	2,0

	ГУП ЛНР «Ивановское ЛОХ»
	Антрацитовское
	7,5
	304,1
	0,30
	1324
	209
	30,1

	
	Дьяковское
	8,3
	
	
	
	
	

	
	Ивановское
	10,0
	
	
	
	
	

	
	Краснокутское
	10,0
	
	
	
	
	

	
	Успенское
	5,0
	
	
	
	
	

	
	Чернухинское
	10,0
	
	
	
	
	

	
	Щётовское
	10,0
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	60,8
	304,1
	0,30
	1324,0
	209,0
	30,1

	ГУП ЛНР «Свердловское ЛОХ»
	Краснодонское
	2,0
	33,3
	0,17
	317
	90
	5,1

	
	Ореховское
	4,0
	
	
	
	
	

	
	Ровеньковское
	2,0
	
	
	
	
	

	
	Свердловское
	2,0
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	10,0
	33,3
	0,17
	317,0
	90,0
	5,1

	ИТОГО:
	80,8
	397,4
	0,82
	1871,0
	449,0
	37,2


3.3. Проект воспроизводства лесов осенью 2018 года
	Лесоохотничье хозяйство
	Лесничества
	Площадь воспроиз-водства лесов
(га)
	Коли-чество посадо-чных мест
(тыс. шт)
	Посев в питом-никах
(га)
	Потребность в ГСМ, 
(л)
	Зара-бот-ная плата 
(тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	дизе-льное топли-во
	бен-зин
	

	ГУП ЛНР «Луганское ЛОХ»
	Весёлогоровское
	2,0
	304,0
	0,30
	1400
	400
	7,2

	
	Красноярское
	 
	
	
	
	
	

	
	Луганское
	 
	
	
	
	
	

	
	Николаевское
	 
	
	
	
	
	

	
	Перевальское
	56,0
	
	
	
	
	

	
	Славяносербское
	2,0
	
	
	
	
	

	
	Стахановское
	 
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	60,0
	304,0
	0,30
	1400,0
	400,0
	7,2

	ГУП ЛНР «Ивановское ЛОХ»
	Антрацитовское
	3,5
	50,7
	1,00
	177
	40
	4,9

	
	Дьяковское
	 
	
	
	
	
	

	
	Ивановское
	1,0
	
	
	
	
	

	
	Краснокутское
	 
	
	
	
	
	

	
	Успенское
	5,0
	
	
	
	
	

	
	Чернухинское
	 
	
	
	
	
	

	
	Щётовское
	 
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	9,5
	50,7
	1,00
	177,0
	40,0
	4,9

	ГУП ЛНР «Свердловское ЛОХ»
	Краснодонское
	4,0
	100,0
	0,23
	891
	100
	15,7

	
	Ореховское
	6,0
	
	
	
	
	

	
	Ровеньковское
	6,0
	
	
	
	
	

	
	Свердловское
	14,0
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	30,0
	100,0
	0,23
	891,0
	100,0
	15,7

	ИТОГО:
	99,5
	454,7
	1,53
	2468,0
	540,0
	27,8


3.4. Суммарные сведения по проектам воспроизводства лесов осенью 2017 года – осенью 2018 года
	Лесоохотничье хозяйство
	Площадь воспроизводства лесов 

(га)
	Количество посадоч-ных мест
(тыс. шт.)
	Посев в питомниках
(га)
	Потребность 
в ГСМ
(л)
	Заработ-ная плата
(тыс. руб.)

	
	
	
	
	дизель-ное топливо
	бен-зин
	

	ГУП ЛНР «Луганское ЛОХ»
	92,0
	461,0
	1,31
	1893,0
	700,0
	11,4

	ГУП ЛНР «Ивановское ЛОХ»
	88,2
	451,4
	1,90
	1982,0
	307,0
	47,9

	ГУП ЛНР «Свердловское ЛОХ»
	62,5
	208,3
	0,87
	2032,0
	240,0
	32,2

	ИТОГО:
	242,7
	1120,7
	4,08
	5907,0
	1247,0
	91,5


Исполняющий обязанности

Министра Совета Министров

Луганской Народной Республики



          
Н. И. Хоршева 

